**ПЛАН – ГРАФИК на 2019г.**

**ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ**

**по адресу: г. Бородино, Стахановский,9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ |  | Период выполнения |
| Ремонт межпанельных швов | 1 кв. ориентировочно 16 м | Летний период |
|  | 11 кв. ориентировочно 20 м | Летний период |
| Ремонт отмостки | 90 м | Летний период |
| Решетки | 5шт | Летний период |
|  |  |  |