**ПЛАН – ГРАФИК на 2019г.**

**ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ**

**по адресу: г. Бородино, Ленина,57**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ |  | Период выполнения |
| Ремонт отмостки | 100 м | Летний период |
| Окраска цоколя | По периметру дома | Летний период |
| Окраска подпорной стены |  | Летний период |
| Ремонт подпорной стены |  | Летний период |
| Утепление трубопровода | 100 м | Летний период |
| Смена кранов на отоплении д20 | 30 шт. | Летний период |
| Смена задвижки Д80 | 2 шт. | Летний период |